Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды»
за 2025 год
Ответственный исполнитель:

Начальник отдела по строительству, архитектуре

и ЖКХ Администрации округа      Беляева М.Б.  тел. 8 911 370 00 81   доб. 1020
Дата составления годового отчета  27 февраля 2026 
Подпись руководителя ответственного исполнителя

Заместитель Главы Администрации округа    ________________________  Андреев С.Н.





1. Информация о достижении целей и оценке эффективности

муниципальной программы  «Формирование современной городской среды»
за 2025 год

Таблица 1
	№ п/п
	Название структурного элемента/значения результата
	Ответственный исполнитель (ФИО), участник (ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Оценка эффективности
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Муниципальная программа   «Формирование современной городской среды»

	Цель муниципальной программы: «Повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств»

	1
	Направление «Обеспечение создания для жителей области благоустроенной городской среды»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Результат «Количество благоустроенных общественных территорий»
	Беляева М.Б. начальник отдела по строительству. архитектуре и ЖКХ Администрации округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	1
	1
	1
	


2. Информация о достижении фактических значений показателей 

муниципальной программы  «Формирование современной городской среды»
за 2025 год

Таблица 2

	№

п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя (индикатора)

на 2025год
	Фактическое исполнение показателя (индикатора)

на

01.31.2025 года
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)

(причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество благоустроенных обществен-ных территорий
	шт
	1
	1
	100
	


3. Использование бюджетных ассигнований

муниципальной программы  «Формирование современной городской среды»
за 2025 год
Таблица 3

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Причины не освоения

бюджетных средств, прогнозная оценка освоения

	
	Источник финансирования
	План
	Факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»
	Федеральный бюджет
	2753268,15
	2753268,15
	100
	

	
	Областной бюджет
	27810,79
	27810,79
	100
	

	
	Местный бюджет
	2783,87
	2783,87
	100
	

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	
	Итого
	2783862,81
	2783862,81
	100
	

	из них:

	Благоустройство общественнолй территории
	Федеральный бюджет
	2753268,15
	2753268,15
	100
	

	
	Областной бюджет
	27810,79
	27810,79
	100
	

	
	Местный бюджет
	2783,87
	2783,87
	100
	

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	
	Итого
	2783862,81
	2783862,81
	100
	


4. Предложения о корректировке, досрочном прекращении муниципальной программы (направления, комплекса процессных мероприятий, структурных элементов):

Оценка реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2025 год.

Оценка степени достижения  целей и задач Сдц = 1

Оценка  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы Уф =  100%

Эффективность реализации муниципальной программы  Эмп = 100%.  Наивысший уровень эффективности. 
Продлить срок действия муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2026-2028 годы. 
