Псковская область

Администрация Струго-Красненского 
муниципального округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2026 г. № 280 
р.п. Струги Красные
Об УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПОДГОТОВКИ

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ периодУ 2026-2027 гг

В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
струго-красненского муниципального округа
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом новых Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 Администрация Струго — Красненского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026 — 2027 гг в сфере теплоснабжения Струго — Красненского муниципального округа.

2. Разместить на официальном сайте Администрации округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации округа С.Н. Андреева.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального обнародования.
Глава округа                                                                                        А.А. Волков
Верно: Карась Р.И.
Приложение

к Постановлению Администрации 

Струго-Красненского муниципального округа

от 12.05.2026 №280
ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2026 — 2027 гг

в сфере теплоснабжения Струго — Красненского муниципального округа
1. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов:

	Отопительный период
	Продолжительность отопительного периода
	Количество потребителей подключенных к тепловым сетям
	Количество аварийных ситуаций

	
	
	
	На источниках тепловой энергии
	На тепловых сетях

	2023 — 2024 гг
	04.10.2023 — 13.05.2024  221 д.
	115
	0
	0

	2024 — 2025 гг
	02.10.2024 — 19.05.2025  230 д.
	112
	0
	0

	2025 — 2026 гг
	29.09.2025 — 07.05.2026  220 д.
	114
	0
	0


2. Погодные условия:

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0С

	Отопительный период
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май

	2023 — 2024 гг
	15,2
	4
	-0,6
	-4,2
	-9
	-3,4
	1,6
	6,4
	6,8

	2024 — 2025 гг
	15,7
	6,5
	2,2
	-0,7
	-0,4
	-5,4
	2
	5,9
	6,8

	2025 — 2026 гг
	10,6
	5,2
	2,1
	2,1
	-11,7
	-10,7
	4,7
	4,6
	10


3. План подготовки к отопительному периоду 2026 — 2027 гг.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Разработка и утверждение Порядка (Плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Струго — Красненского округ
	До 15.02.2026
	Администрация Струго — Красненского округа

	2
	Проведение рабочих встреч с сотрудниками теплоснабжающих организаций по вопросам подготовки к отопительному периоду
	В течении всего периода подготовки
	Администрация Струго — Красненского округа

	3
	Проведение гидравлических испытаний котельных и тепловых сетей
	До 15.09.2026
	МП «Струго — Красненские тепловые сети», МП «Струго — Красненкие тепловые сети»,  управляющие организации

	4
	Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения округа
	До 01.07.2026 г.
	Администрация Струго — Красненского округа

	5
	Выполнение работ по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения к осенне — зимнему периоду 2026 — 2027 гг
	До 01.08.2026 г
	Администрация Струго — Красненского округа, потребители теплоэнергии

	6
	Подготовка муниципального жилищного фонда к отопительному периоду в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением государственного Комитета РФ по Строительству и ЖКХ от 27.09.2023 г. № 170.
	До 01.08.2026 г.
	Администрация Струго — Красненского округа, управляющие организации, собственники и (или) пользователи помещений в МКД и (или) жилых домах

	7
	Подготовка к отопительному периоду потребителей тепловой энергии (объектов социальной сферы)
	До 01.08.2026 г.
	Руководители учреждений, организаций, функционирующих на территории округа

	8
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду
	До 15.08.2026 г.
	Администрация Струго — Красненского округа

	9
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащая информацию о лицах подлежащих оценки обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график провидения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	До 15.08.2026 г.
	Администрация Струго — Красненского округа

	10
	Подготовка документации в соответствии с разделом II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234
	В течении всего периода подготовки
	Администрация Струго — Красненского округа, МП «Струго — Красненкие тепловые сети», управляющие организации, руководители учреждений и организаций

	11
	Осуществление оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026 — 2027 гг.
	До 10.09.2026 г.
	Комиссия при Администрации Струго — Красненского округа

	12
	Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 — 2027 г. потребителям тепловой энергии
	До 15.09.2026 г.
	Комиссия при Администрации Струго — Красненского округа

	13
	Приобретение топлива (заключение договоров) в объеме необходимом для работы источников тепловой энергии в осенне — зимний период, а так же формирование запаса топлива в количестве не менее его нормативного запаса, в том числе с учетом нужд населения
	До 15.09.2026 г
	Администрация Струго — Красненского округа, МП «Струго — Красненкие тепловые сети»

	14
	Осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 — 2027 гг. теплоснабжающих организаций
	До 25.10.2026 г.
	Комиссия при Администрации Струго — Красненского округа

	15
	Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 — 2027 гг. теплоснабжающим организация
	До 01.11.2026 г.
	Комиссия при Администрации Струго — Красненского округа

	16
	Предоставление различных информации, отчетности по подготовке к отопительному периоду
	В течении всего периода подготовки
	Администрация Струго — Красненского округа

	17
	Анализ выполнения Правил оценки готовности к отопительному периоду 2026 — 2027 г. в сфере теплоснабжения Струго — Красненского муниципального округа
	Ноябрь 2026 г.
	Администрация Струго — Красненского округа


